附件：2

兽医实验室改造建设合同

甲方（发包方）： 通城县动物疫病预防控制中心

乙方（承包方）：

第一条 工程概况

1.工程名称： 通城县动物疫病预防控制中心兽医实验室改造项目

2.工程地点：通城县解放西路108号畜牧科技楼三楼

3.工程内容： 包工包料包验收的交钥匙工程，包括以下内容：

✅ 装修施工

轻质隔墙、钢制净化门（含闭门器）

墙面修补、乳胶漆、踢脚线

原木门拆除、墙体开洞

✅ 设施安装

传递窗、紫外消毒灯、平板灯

水电改造（含三水龙头水盆、桌上电源）

洗眼器

✅ 家具安装

实验台、边台、转角柜、更衣柜、滴水架

✅ 配套服务

垂直运输、场地保洁

技术咨询、资料整理

第二条 合同金额

1. 总承包价：

2. 价格包含：人工、材料、设备、运输、安装、税费等全部费用，乙方不得以任何理由追加款项。

第三条 工期要求

1. 总工期： 90日历天

2. 逾期违约金：每延误1月，按合同总额的 0.5% 支付违约金。

第四条 质量标准

1. 乙方须确保：

▪ 材料符合国家环保及安全标准

▪ 实验室达到生物安全基本要求（BSL-1/BSL-1级）

▪ 水电设施符合《实验室建设规范》

▪ 整体验收合格率达100%

第五条 付款方式

整体竣工验收合格并移交资料后一次性付清，质保金 5%，质保期满无质量问题后支付

第六条 双方责任

甲方责任：

1. 提供施工场地及水电接口

2. 及时组织阶段验收

乙方责任：

1. 按图纸施工

2. 承担施工安全责任，办理相关保险

3. 竣工后提供完整技术资料

第七条 验收与保修

1. 验收标准： 以《实验室改造技术要求》为准

2. 保修期：

工期：12个月

3. 保修期内质量问题，乙方需24小时内响应修复。

第八条 违约责任

1. 乙方施工质量不合格，需无偿返工并承担损失。

2. 甲方逾期付款，应付支付滞纳金。

第九条 争议解决

因本合同产生争议，双方协商解决；协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼。

第十条 合同生效

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方法定代表人（或授权代表）签字盖章后生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

（签字）： （签字）：

日期：2025年__月__日 日期：2025年__月__日

附件：《实验室改造详细报价清单》（含分项价格、材料品牌/型号）